淮安市2018年中心城市建设项目投资计划检查表

| 序号 | 检查事项 | 检查对象 | 检查人员 | 检查结果 | 检查部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 附中高中部迁建 | 附中 | 李应柏 姚飞和 | 完成部分教学楼、宿舍楼、食堂主体工程。1-9月份完成投资944万元 | 淮安市教育局 |
| 2 | 一附小健康路校区校安工程 | 一附小 | 李应柏 姚飞和 | 部分校舍拆除，人防施工完成，幼儿园主体封顶。1-9月份完成投资2426万元 | 淮安市教育局 |
| 3 | 外实小校安工程 | 外实小 | 李应柏 姚飞和 | 景观设计方案通过评审；桩基工程完成打桩工程；完善标化工地建设；降水井施工完成35口；双轴搅拌桩止水帷幕正在施工；土方开始施工挖掘。1-9月份完成投资1010万元 | 淮安市教育局 |
| 4 | 淮阴中学图书综合馆 | 淮中 | 李应柏 姚飞和 | 项目立项、可研、环评和设计方案招标、图审、初步设计及概算、设计方案报批、规划许可证办理、监理招标、土建招标完成,施工许可证办理手续基本完成，正在进行围挡做开工前准备。1-9月份完成投资20万元 | 淮安市教育局 |